2023年基建专项沈阳市广播电视台基础设施维修改造项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况：

- 1.项目背景：沈阳广播电视台南北两院主楼建筑，均为上世纪90年代老旧建筑物，经过近30年的运行使用，两处大楼和园区及附属设备都出现了严重损坏，存在严重安全隐患，部分功能用房、工作区域格局不适合现代媒体工作办公需要，影响沈阳广播电视台媒体深融和创新发展需要。

- 2.项目主要内容：项目建设地点为2处，分为北院和南院。北院为和平区青年大街296号，改造面积4762平方米，主要对办公楼新闻工作区、食堂、卫生间、屋面、地库入口等进行维修改造；南院为和平区三好街89号，改造面积5233平方米，主要对主楼入口大厅、功能用房、工作区、直播间、节目制作区、卫生间、厨房及餐厅等进行维修改造。建设内容包括建筑装修工程、结构工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等。

3.项目实施情况：2022年8月24日沈阳广播电视台基础设施维修改造项目正式开工，截至目前，完成项目施工总工程量的97%。

- 4.资金投入和使用情况：项目预算为1000万元，2023年当年下达项目资金800万元，实际使用资金800万元。

（二）项目绩效目标。

目前，沈阳广播电视台办公楼基础设施维修改造项目建设正在有序推进，预计2024年9底完成项目竣工验收内容。

二、绩效评价工作开展情况

截至目前项目未进行竣工验收工作，未投入使用。