沈阳广播电视台办公楼基础设施维修

改造项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 项目背景:沈阳广播电视台南北两院主楼建筑，均为上世纪90年代老旧建筑物，经过近30年的运行使用，两处大楼和园区及附属设备都出现了严重损坏，存在严重安全隐患，部分功能用房、工作区域格局不适合现代媒体工作办公需要，影响沈阳广播电视台媒体深融和创新发展需要。

- 主要内容：建设地点为2处，分为北院和南院。北院为和平区青年大街296号，改造面积4762平方米，主要对办公楼新闻工作区、食堂、卫生间、屋面、地库入口等进行维修改造；南院为和平区三好街89号，改造面积5233平方米，主要对主楼入口大厅、功能用房、工作区、直播间、节目制作区、卫生间、厨房及餐厅等进行维修改造。建设内容包括建筑装修工程、结构工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等。

项目实施情况：2022年8月24日沈阳广播电视台基础设施维修改造项目正式开工，截至目前，已完成项目总工程量的97％左右。

- 资金投入和使用情况：项目预算为2000万元，2022年当年下达项目资金400万元，实际使用资金400万元。

- （二）项目绩效目标。

- 目前，沈阳广播电视台办公楼基础设施维修改造项目建设正在有序推进，预计2023年9底完成全部施工内容。

二、绩效评价工作开展情况

截至目前项目未竣工，未进行使用。